Előterjesztő: dr. Horváth Klára polgármester

Előterjesztést készítette: Balogh Eszter

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Mellékletek: -

Elfogadás módja: egyszerű többség

Tárgykört rendező jogszabályok:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

# Előterjesztés

# Beszámoló a 2023. november 15-ig terjedő a beruházásokról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság!

Az alábbiakban a pályázatokról adunk számot:

| TOP |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pályázat megnevezése | Megjegyzés | Elszámolási határidő: |
| TOP-3.2.2-15 Metángáz | elszámolás rendezése folyamatban |  |
| TOP-2.1.1-15 Szabadidőpark kivitelezése és Csónakház építése | teniszpálya bérbeadásának elfogadása folyamatban |  |
| TOP-2.1.3 Csapadékvíz elvezetés, Dózsa, Móra, Zrínyi | kivitelezés befejeződött. 2. szerződésmódosítás KFF ellenőrzésen |  |
| TOP_Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése | Közbeszerzés kiírásra került. | 2025.04.15. |
| TOP_Plusz-1.1.3-21 - Helyi és térségi turizmusfejlesztés | előkészítő eljárás | 2026.03.01. |
| TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések, Kinizsi Radnóti | Közbeszerzés kiírása 2024. február | 2025.08.13. |

| Magyar Falu Program |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pályázat megnevezése | Megjegyzés | Elszámolási határidő |
| Magyar Falu Program - Orvosi eszköz | elszámolás elfogadva | nem releváns |
| Magyar Falu Program - Eszközfejlesztés | elszámolás elfogadva | nem releváns |
| MFP - Útfelújítás Arany Deák | elszámolás elfogadva | nem releváns |
| MFP - Útfelújítás Petőfi Mérleg | elszámolás elfogadva | nem releváns |
| MFP - Gyermekorvosi rendelő | elszámolás elfogadva | nem releváns |
| Magyar Falu Program MFP-UHK/2022 - Útfelújítás, Kőrisfa | elszámolási elfogadva | nem releváns |
| Magyar Falu Program MFP-TFB/2022 - Falubusz beszerzése | elszámolás elfogadva | nem releváns |

| Egyéb |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pályázat megnevezése | Megjegyzés | Elszámolási határidő |
| GINOP 3.3.1 Digitális Jólét Program | 2023-ig biztosítani |  |
| EFOP-3.9.2-16-2017-00018 Térségi együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig | záró helyszíni ellenőrzés megtörtént |  |
| EBR42 - útfelújítás | elszámolás elfogadva | nem releváns |
| VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése | elutasítva | nem releváns |
| LEADER | színpad beszerzésre került. | 2024.01.31. |
| Interreg - Csapadékvíz | támogatási kérelem benyújtva |  |
| Interreg – Kisprojekt Alap Bábolnai Sport Centenáriuma – Partnerség a sportban | támogatási kérelem benyújtva |  |

| Fenntartás |  |
| --- | --- |
| Pályázat megnevezése | Megjegyzés |
| ASP - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00376 Bábolna Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása | fenntartás |
| TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00001 Százszorszép Óvoda és Bölcsőde felújítása Bábolnán | fenntartási időszak: 2025.03.21 |
| TOP-1.2.1-16 Csónakház létesítése Bábolnán | fenntartási időszak: 2027.02.15. |
| KEHOP-5.4.1-16-2016-00325 Szemléletformálási programok Energiatudatos szemléletformálás Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány szervezésében | fenntartási időszak: 2024.02.25. |
| Interreg Bábolna-Hidaskürt között médiaegyüttműködés kialakítása | fenntartás |

Kérem az előterjesztés megvitatását!

Bábolna, 2023. november 15.

dr. Horváth Klára

polgármester