Előterjesztő: dr. Horváth Klára polgármester

Előterjesztést készítette: Balázs Eszter projekt tanácsos

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Mellékletek: -

Elfogadás módja: egyszerű többség

Tárgykört rendező jogszabályok:

* Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
* A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

**Előterjesztés**

**Beszámoló a 2024. évi pályázatokról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság!**

Az alábbiakban a pályázatokról adunk számot:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pályázat megnevezése** | **Megjegyzés** | **Elszámolási határidő:** |
| TOP-1.2.1-16 Csónakház létesítése Bábolnán | fenntartási időszak | fenntartási időszak 2027.02.15. |
| TOP-3.2.2-15 Metángáz | fenntartási időszak | fenntartási időszak: 2029.01.02. |
| TOP-2.1.1-15 Szabadidőpark kivitelezése | fenntartási időszak | fenntartási időszak: 2029.02.22. |
| TOP-2.1.3 21 Bábolna város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése I. szakasz (Dózsa, Móra, Zrínyi) | fenntartási időszak | fenntartási időszak:  2029.02.02. |
| TOP\_Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése | A kivitelezés lezárult. Elszámolás folyamatban van. | 2025.04.15. |
| TOP\_Plusz-1.1.3-21 - Helyi és térségi turizmusfejlesztés | Téglárium tervezése megtörtént, műszaki szakmai módosítás folyamatban (mobil app kivétele) | 2026.03.01. |
| TOP\_Plusz-1.2.1-21 Bábolna város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. szakasz (Kinizsi, Radnóti) | Kivitelezés folyamatban van. | 2025.08.13. |
| Interreg Kisprojekt Alap  Bábolnai Sport Centenáriuma | Elszámolás folyamatban van. | 2024.06.30. |
| BGA Testvértelepülési pályázat - Közös kirándulás a Hidaskürti testvértelepülésünk nyugdíjasaival | Megvalósítás előkészítése folyamatban | 2025.04.15. |
| KAP-RD43-1-24  Külterületi utak fejlesztése | Pályázati dokumentáció összeállítása folyamatban | Beadási határidő: 2024.12.03. |

Kérem az előterjesztés megvitatását!

Bábolna, 2024. november 15.

dr. Horváth Klára s.k.

polgármester