ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

Felújítás / Beruházás

Bábolna csatornahálózati rekonstrukciók

- Jelenlegi állapot ismertetése

Bábolna település csatornahálózatának jelentős része a hetvenes években épült betonvezetékek.

- Átnézeti helyszínrajz

Átnézeti helyszínrajz: Bábolna csatornahálózata

- A fejlesztés szükségességének indoklása

A csatornahálózat korából adódóan műszaki fejlesztésre, felújításra szorul. A meglévő betonvezetékek erősen amortizálódtak. Szükséges a legrosszabb állapotban lévő (megsüllyedt, kontrás) vezetékszakaszok kiváltására a szennyvíz biztonságos elvezetéséhez.

- Műszaki tartalom

A meglévő legrosszabb állapotban lévő betonvezetékek kiváltása KG-PVC-re. A teljes csatornahálózat hossza anyag és átmérő szerint összesítve: Megnevezés Anyag Átmérő Hossz (m) Gerinc vezeték Beton 400 1 043 Gerinc vezeték Beton 300 14 756 Gerinc vezeték KGEM 200 4 783 Gerinc vezeték KGEM 300 1 376 Gerinc vezeték KGEM 500 1 774 Nyomó vezeték KGEM 200 1 579 Bekötővezeték Beton 200 4 657 Bekötővezeték KGEM 160 1 628 Összesen 31 929

- Eszközszám / Leltárszám:

- Alátámasztó számítások

A vezetékkiváltások elmaradása veszélyezteti a település szennyvíztisztítását. A felújítások tervezett költsége 98.604.000 ,-Ft

- Technológiai leírás és folyamatábra

Technológiai leírás: Technológiai folyamatábra:

- Hatósági engedélyek / kötelezések

Nem releváns

- A fejlesztés elmaradásával járó kockázat

A vezetékkiváltásokelmaradása esetén nem biztosítható megfelelően a település szennyvíztisztítása közép és hosszútávon.

- Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzandó): - Tervezői költségbecslés - Vállalkozó részletes ajánlata - Terc költségvetés készítő - Társaság saját költségbecslése - Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti lehetőségek közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges Munkanem; Anyag (nettó eFt); Díj (nettó eFt); Tervezett költség (nettó eFt). Tervezés, engedélyezés; -; 10 000; 10 000. Földmunka; -; 10 000; 10 000. Vezetékfektetés; 2 000; 8 000; 10 000. Ideiglenes üzem; -; 10 000; 10 000. Építészet; -; 10 000; 10 000. Eszközbeszerzés; 10 000; -; 10 000. Gép, technológiai szerelés; 10 000; -; 10 000. Elektromos, irányítástechnika; -; -; -. Élőre kötés, Üzembehelyezés; -; 10 000; 10 000. Egyéb (fentiekbe nem sorolható egyéb költség); -; -; -. Tartalék (amennyiben releváns); -; 18 604; 18 604. Összesen:; 22 000; 76 604; 98 604.

- Pénzügyi forrás bemutatása

Tervezett forrástípus (releváns aláhúzandó): - Központi költségvetés vagyonfejezet központi kezelésű előirányzata - EM rendelet 2. melléklet - Közműfejlesztési hozzájárulás - Hazai forrás - Uniós Támogatás - Önerő - Banki hitel - Használati díj - Egyéb külső forrás - Pályázati forrás - Forráshiány

- Mellékletek

| 1.sz. melléklet |  |
| --- | --- |
| 2.sz. melléklet |  |