ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

Felújítás / Beruházás

Bábolna Kajánd Vas-mangántalanító kiépítése

- Jelenlegi állapot ismertetése

Kajánd – Farkaskút pusztákat ellátó kút vas-mangántartalma magas – határérték feletti.

- Átnézeti helyszínrajz

Átnézeti helyszínrajz: Kapcsolódó fontosabb létesítmények(ek): Kisbér térség Érintett település(ek): Helyrajzi szám(ok): 0273/1 Szolgalommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlan(ok) helyrajzi száma(i): 0

- A fejlesztés szükségességének indoklása

A vízminőség javítása érdekében szükséges kiépíteni.

- Műszaki tartalom

A kútból kitermelt víz (2,2g/l) vastartalmát a határérték alá csökkenti, valamint a szulfát-ion tartalmat csökkenti. A folyamatos üzem miatt kétoszlopos nitrát mentesítő került beépítésre konténerbe téli üzemet biztosító fagytalanító fűtéssel.

- Eszközszám / Leltárszám:

-

- Alátámasztó számítások

A megtérülés években nehezen becsülhető.

- Technológiai leírás és folyamatábra

Technológiai leírás: - Technológiai folyamatábra: -

- Hatósági engedélyek / kötelezések

nincs

- A fejlesztés elmaradásával járó kockázat

A felújítás elmaradásának következménye: Az ivóvíz minőség romlása miatt határérték feletti paraméterek növekedése.

- Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzandó): - Tervezői költségbecslés - Vállalkozó részletes ajánlata - Terc költségvetés készítő - Társaság saját költségbecslése - Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti lehetőségek közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges Munkanem; Anyag (nettó eFt); Díj (nettó eFt); Tervezett költség (nettó eFt). Tervezés, engedélyezés; -; 400; 400. Földmunka; -; -; -. Vezetékfektetés; -; -; -. Ideiglenes üzem; -; -; -. Építészet; -; -; -. Eszközbeszerzés; -; -; -. Gép, technológiai szerelés; 9 300; 3 791; 13 091. Elektromos, irányítástechnika; -; -; -. Élőre kötés, Üzembehelyezés; -; -; -. Egyéb (fentiekbe nem sorolható egyéb költség); -; -; -. Tartalék (amennyiben releváns); -; -; -. Összesen:; 9 300; 4 191; 13 491.

- Pénzügyi forrás bemutatása

Tervezett forrástípus (releváns aláhúzandó): - Központi költségvetés vagyonfejezet központi kezelésű előirányzata - EM rendelet 2. melléklet - Közműfejlesztési hozzájárulás - Hazai forrás - Uniós Támogatás - Önerő - Banki hitel - Használati díj - Egyéb külső forrás - Pályázati forrás - Forráshiány

- Mellékletek

| 1.sz. melléklet | - |
| --- | --- |
| 2.sz. melléklet | - |