ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

Felújítás / Beruházás

Kajánd-Farkaskút fogyasztók egyedi mérősítése

- Jelenlegi állapot ismertetése

Kajánd – Farkaskút pusztákat belső vezetékeinek anyaga, nyomvonala nem dokumentált a fogyasztók átalánydíjat fizetnek a vízszolgáltatásért.

- Átnézeti helyszínrajz

Átnézeti helyszínrajz: Kapcsolódó fontosabb létesítmények(ek): Kisbér térség Érintett település(ek): Bábolna, Kajánd-Farkaskút Helyrajzi szám(ok): 0273/1 Szolgalommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlan(ok) helyrajzi száma(i): 0

- A fejlesztés szükségességének indoklása

Szabályos a kor követelményeinek megfelelő ivóvíz hálózat mérőaknákkal vízmérőkkel, a tüzivíz is biztosítható a kiépítendő rendszeren (jelenleg nincs tüzivíz vételére lehetőség). A fogyasztók egyedi a tényleges fogyasztásuk után fizetnék a vízdíjat.

- Műszaki tartalom

A vezeték Bábolna határából indulna, és a közút mellett haladva érné el és csatlakozna a Kajánd-Farkaskúti rendszerhez. A vezeték lakott területet nem érintene, és a közút nyomvonalát követné. Bábolna határában a csatlakozás történhet a tervezett Bábolnai glóbusztöltő vezetékhez.

- Eszközszám / Leltárszám:

-

- Alátámasztó számítások

A fogyasztók egyedi a tényleges fogyasztásuk után fizetnék a vízdíjat.

- Technológiai leírás és folyamatábra

Technológiai leírás: - Technológiai folyamatábra: -

- Hatósági engedélyek / kötelezések

nincs

- A fejlesztés elmaradásával járó kockázat

Az ivóvíz minőségének romlása miatt a fogyasztói reklamációk növekedése, a csőtörések megnövekedése.

- Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzandó): - Tervezői költségbecslés - Vállalkozó részletes ajánlata - Terc költségvetés készítő - Társaság saját költségbecslése - Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti lehetőségek közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges Munkanem; Anyag (nettó eFt); Díj (nettó eFt); Tervezett költség (nettó eFt). Tervezés, engedélyezés; -; 400; 400. Földmunka; -; -; -. Vezetékfektetés; 58 017; 25 700; 83 717. Ideiglenes üzem; -; -; -. Építészet; -; -; -. Eszközbeszerzés; -; -; -. Gép, technológiai szerelés; -; -; -. Elektromos, irányítástechnika; -; -; -. Élőre kötés, Üzembehelyezés; -; -; -. Egyéb (fentiekbe nem sorolható egyéb költség); -; -; -. Tartalék (amennyiben releváns); -; -; -. Összesen:; 58 017; 25 700; 83 717.

- Pénzügyi forrás bemutatása

Tervezett forrástípus (releváns aláhúzandó): - Központi költségvetés vagyonfejezet központi kezelésű előirányzata - EM rendelet 2. melléklet - Közműfejlesztési hozzájárulás - Hazai forrás - Uniós Támogatás - Önerő - Banki hitel - Használati díj - Egyéb külső forrás - Pályázati forrás - Forráshiány

- Mellékletek

| 1.sz. melléklet | - |
| --- | --- |
| 2.sz. melléklet | - |