ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ

Felújítás / Beruházás

Kajánd regionálisvezetékről történő vízellátása

- Jelenlegi állapot ismertetése

Az elmúlt években a megnövekedett rossz vízminták száma szükségessé teszi a lakosság egészséges vízzel való ellátását. A meglévő kút nem tudja ellátni feladatát a vízminőségi paraméterek tekintetében.

- Átnézeti helyszínrajz

Átnézeti helyszínrajz: Kapcsolódó fontosabb létesítmények(ek): Kisbér térség Érintett település(ek): Bábolna, Kajánd-Farkaskút

- A fejlesztés szükségességének indoklása

A meglévő kút nem tudja ellátni feladatát a vízminőségi paraméterek tekintetében. Műszakilag két lehetőség ígérkezik vagy fúrása, vagy a rendszer csatlakozása a Bábolnai (2,4 km) rendszerhez.

- Műszaki tartalom

A vezeték Bábolna határából indulna, és a közút mellett haladva érné el és csatlakozna a Kajánd-Farkaskúti rendszerhez. A vezeték lakott területet nem érintene, és a közút nyomvonalát követné. Bábolna határában a csatlakozás történhet a tervezett Bábolnai glóbusztöltő vezetékhez.

- Eszközszám / Leltárszám:

-

- Alátámasztó számítások

A rossz ivóvíz miatt lezárt kút nem számszerűsíthető.

- Technológiai leírás és folyamatábra

Technológiai leírás: - Technológiai folyamatábra: -

- Hatósági engedélyek / kötelezések

nincs

- A fejlesztés elmaradásával járó kockázat

A vezeték kiépítésének elmaradásával a várhatóan a kútból kitermelt víz minőségének romlása szükségessé teheti a lakosság ivóvízzel való ellátását, melyet jelenleg csak lajtos kocsival tudunk megoldani.

- Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzandó): - Tervezői költségbecslés - Vállalkozó részletes ajánlata - Terc költségvetés készítő - Társaság saját költségbecslése - Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti lehetőségek közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges Munkanem; Anyag (nettó eFt); Díj (nettó eFt); Tervezett költség (nettó eFt). Tervezés, engedélyezés; -; 700; 700. Földmunka; -; 15 0830; 15 0830. Vezetékfektetés; 179 935; 52 610; 232 545. Ideiglenes üzem; -; -; -. Építészet; -; -; -. Eszközbeszerzés; -; -; -. Gép, technológiai szerelés; -; -; -. Elektromos, irányítástechnika; -; -; -. Élőre kötés, Üzembehelyezés; 79 415; 51 692; 131 107. Egyéb (fentiekbe nem sorolható egyéb költség); -; -; -. Tartalék (amennyiben releváns); -; -; -. Összesen:; 259 350; 255 832; 515 182.

- Pénzügyi forrás bemutatása

Tervezett forrástípus (releváns aláhúzandó): - Központi költségvetés vagyonfejezet központi kezelésű előirányzata - EM rendelet 2. melléklet - Közműfejlesztési hozzájárulás - Hazai forrás - Uniós Támogatás - Önerő - Banki hitel - Használati díj - Egyéb külső forrás - Pályázati forrás - Forráshiány

- Mellékletek

| 1.sz. melléklet | - |
| --- | --- |
| 2.sz. melléklet | - |