Előterjesztő: dr. Horváth Klára polgármester

Előterjesztést készítette: Horváth Dániel műszaki manager 
Elfogadás módja: egyszerű többség
Tárgykört rendező jogszabályok:

· 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól
Előterjesztés

 Járda kialakítása a Hársfa utcai lakópark és a Rózsaerdei utca között
Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság!

I.

A Hársfa utcai lakópark lakói kérelmet nyújtottak be az Önkormányzat felé, melyben járda kialakítását kérték a lakópark és a Rózsaerdei utca között, a gyalogos- és kerékpáros közlekedés, valamint a lakópark megközelítésének könnyítése érdekében.
II.

Az Önkormányzat a terveket a Bricoll Kft.-vel elkészíttette, és az előzetes engedélyeztetés az e-közmű felületen lefuttatásra került.
III.
A 72/2025. (IX. 24.) számú Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági határozat értelmében az önkormányzat árajánlatokat kért be a gyalogjárda kivitelezésére. 

A beérkezett 3 db árajánlat:

	Cég
	Nettó
	Bruttó 

	Strabag Kft.
	7 671 306 Ft
	9 742 559 Ft

	FeMa Group Kft.
	8 662 301 Ft
	11 001 122 Ft

	PN Hungária Kft.
	10 885 665 Ft
	13 824 795 Ft


A 155/2025. (X.20) számú Képviselő-Testületi határozat értelmében az önkormányzat a kivitelezési munkák elvégzésére szerződést kötött a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó STRABAG Kft.-vel. Az építkezés műszaki ellenőre Sáfrán József volt, amit árajánlat szerint 225 000 forint +ÁFA díjon vállalt. 
IV.

A STRABAG Kft. a szerződéskötés követően haladéktalanul megkezdte a munkálatokat, amelyek a gyors előrehaladásoknak köszönhetően 2025. november 19-ére elkészültek, amit a műszaki ellenőr szakszerű kivitelezésűnek talált és jóváhagyott. A megépült járda a Hársfa utcai lakópark lakói számára biztonságosabbá és kényelmesebbé tette a gyalogos és kerékpáros közlekedést, valamint jelentősen megkönnyítette a lakópark megközelítését a Rózsaerdei utca felől. A beruházás hozzájárult az önkormányzat azon céljaihoz, hogy teljesítse a lakosság által megfogalmazott igényeket, és tovább javítsa a városrész közlekedési feltételeit. 
Köszönjük a Tisztelt Képviselő-testületet támogatását, amely lehetővé tette e sikeres projekt megvalósítását.
Bábolna, 2025. november 19.







dr. Horváth Klára s.k.








        polgármester
