Előterjesztő: dr. Horváth Klára polgármester

Előterjesztést készítette: Balázs Eszter projekt tanácsos

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Mellékletek: -

Elfogadás módja: egyszerű többség

Tárgykört rendező jogszabályok:

* Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
* A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

**Előterjesztés**

**Beszámoló a 2025. évi pályázatokról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság!**

Az alábbiakban a pályázatokról adunk tájékoztatást.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pályázat megnevezése** | **Elnyert összeg** | **Projekt állapota** |
| TOP\_Plusz-1.1.3-21 - Helyi és térségi turizmusfejlesztés | 41.587.101 Ft | Bábolna felirat, huszárszelfi pont beszerzése lezárult, Téglárium közbeszerzés előkészítése |
| TOP\_Plusz-1.2.1-21 Bábolna város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. szakasz (Kinizsi, Radnóti) | 189.996.189 Ft | Közbeszerzés előkészítése |
| KAP-RD43-1-25 kódszámú, Külterületi utak fejlesztése | Megpályázott összeg: 110.824.076 Ft | Bírálati szakaszban van |
| Versenyképes Járások Program „Köz- és közlekedésbiztonság fejlesztése a Komáromi Járásban 1. ütem | 22.297.357 Ft | Gyalogosátkelőhely műszaki tervdokumentációjának készítése folyamatban van. Rendszámfelismerő kamerarendszer ajánlattételi felhívásra ajánlatok beérkeztek |
| Versenyképes Járások Program „Köz- és közlekedésbiztonság fejlesztése a Komáromi Járásban 2. ütem | Megpályázott összeg: 15.355.331 Ft | Támogatási igény benyújtása folyamatban 27 db kamera cseréjére |
| DIMOP Plusz-2.1.1-24 azonosítószámú „Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok számára” | 143.178.100 Ft | Támogatói Okirat hatálybalépése folyamatban van |
| KEHOP\_Plusz-2.2.1-25 Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések |  | Pályázati anyag előkészítése |
| A Magyar Falu Program keretében „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése” című alprogram MFP/ÖTIFB/2025/OJKJF) | 5 969 227 Ft | Megvalósítás folyamatban van |
| Közösségi célú fejlesztések támogatása Kódszáma: KAP-RD57-007-2-25 | 5 497 900 Ft | Támogatási igény benyújtva "Kulturális-örökségvédelmi installáció" létrehozására |
| 2025. évi Testvértelepülési programok és együttműködések BGA - "Kéz a kézben - Testvértelepülési óvodai kapcsolatépítés a nemzeti ünnep jegyében" | 900.000 Ft | Megvalósítás 2026. márciusban |
| TOP\_Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése | 100.000.000 Ft | Záró elszámolás benyújtva |

Kérem az előterjesztés megvitatását!

Bábolna, 2024. november 15.

dr. Horváth Klára s.k.

polgármester